| БАШ(ОРТОСТАН ЕСПУБЛИКАҺЫ FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҠАУАРҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИ(ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 453062, Fафури районы, Ҡауарҙы ауылы, Зәки Вәлиди урамы, 34 Тел. 2-55-65 |  | 453062, Гафурийский район, с. Коварды, ул. Заки-Валиди 34 Тел. 2-55-65 |

№ 13                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 года

О подготовке к пропуску весеннего поводка 2016 года

В соответствии с Федеральным законом « О защите  населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера( ст. 11, п. 2), в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов экономии, мостов, гидротехнических, хозяйственных и других сооружений и строений к пропуску весеннего паводка 2016 года, для обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного затопления населения, материальных и других ценностей , организованного проведения мероприятий по пропуску весеннего паводка администрации сельского поселения Ковардинский  сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию противопаводковую  комиссию муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

Кужин Ильфат Ахметович – председатель комиссии

Зулькарнаев Ильдус Вакильевич – члены комиссии

Юлдашбаев Вакиль Калимуллович – член комиссии

Валитова Альмира Ихсановна – член комиссии

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2016 года и закрепление депутатов противопаводковой комиссии.

- В паводкоопасный  период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и обо всех происшествиях докладывать в районную паводковую комиссию.

- Принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон возможного затопления населения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               И.А.Кужин.

Приложение №2

к постановлению главы

администрации района

от 11 марта 2016 г. № 13

# ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сформировать противопаводковые комиссии в сельских поселениях, организациях района. | до 11.03.2016 года. | главы администраций с |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка. | до 11.03.2016 года. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены). Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту. | до 11.03.2016 года. | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций |
| 4. | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка. | до 11.03.2016 года. | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличие плав.средства. | до 1.04. 2016 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 6. | Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. | до 1.04. 2016 г. | начальник Гафурийского ДРСУ, директор МУП «ККХ», ГУП «Башмелиоводхоз», руководители организаций на закрепленных участках |
| 7 | Очистить территории предприятий, организаций от загрязненного снега отходов металлолома, обеспечить безопасное хранение продукции и химических реактивов в целях исключения подтопления | до 1.04. 2016 г. | АСП Ковардинский сельсовет , руководители организаций |
| 8. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора. | до 1.04. 2016 г. | начальник Гафурийского ДРСУ, директор МУП «ККХ», ГУП «Башмелиоводхоз», руководители организаций на закрепленных участках, АСП Ковардинский сельсовет |
| 9. | Создать необходимые запасы бутового камня, щебня, песка. | до 1.04. 2016 г. | начальник Гафурийского ДРСУ, директор МУП «ККХ», ГУП «Башмелиоводхоз», руководители организаций |
| 10. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | до 1.04. 2016 г. | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций |
| 11. | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов. | до 1.04. 2016 г. | начальник Гафурийского ДРСУ, директор МУП «ККХ», |
| 12. | Организовать проверку состояния скотомогильников, мест скопления промышленных и бытовых отходов. | до 1.04. 2016 г. | зам. начальника Стерлитамакского межрайонного отдела Роспотребнадзора по РБ, главный госинспектор охраны природы |
| 13. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Провести комплекс мероприятий по их защите и дезинфекции. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций и заместитель начальника Стерлитамакского межрайонного отдела Роспотребнадзора по РБ |
| 14. | Завезти в населенные пункты запасы товаров первой необходимости и медикаментов, сообщение с которыми может быть прервано паводком. | до 1.04. 2016 г. | председатель ПО «Рассвет», главный врач Красноусольской ЦРБ, заведующий аптекой |
| 15 | Подготовить работу очистных сооружений в условиях паводка (с составлением акта). | до 1.04. 2016 г. | Директор МУП «ККХ», МУП «Тепловодоснабжения» |
| 16. | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций, отдел сельского хозяйства района |
| 17. | Сформировать на период паводка дополнительные медико-санитарные бригады. | на период паводка | главный врач Красноусольской ЦРБ |
| 18. | Организовать мероприятия по обеспечению сохранности линий электропередач, связи, газовых, тепловых, водопроводных сетей. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами и объектами экономики района, бесперебойное электро-, газо-, тепло- и водоснабжение. | на период паводка | Начальник Красноусольского РУС, МУП «ККХ», МУП «Тепловодоснабжения», РЭС, начальник газовой службы ОАО «ГазСервис» филиала «Ишимбайгаз» |
| 19. | Организовать мероприятия по оказанию помощи и защите диких животных в зонах возможного затопления. Принять все меры по недопущению браконьерского отстрела животных и вылова рыбы в паводковый период. | на период паводка | госинспектор охраны животного мира |
| 20. | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях специальные уроки по правилам поведения и действиям в период паводка. | до 1.04. 2016 г. | начальник Гафурийского РОО, директора школ и заведующие детских садов. |
| 21. | Организовать публикацию в районных газетах материалов о подготовке и проведении мероприятий по пропуску весеннего паводка. | на период паводка | редактор газет «Звезда» и «Табын» |
| 22. | Заключить договора на проведение взрывных работ в местах образования заторов. | при мере необходимости | председатель районной паводковой комиссии. |
| 23. | Организовать взаимодействие по выполнению противопаводковых мероприятий с вышестоящими органами управления, частями и подразделениями МЧС РБ, воинскими частями, администрациями и паводковыми комиссиями Аургазинского, Архангельского, Ишимбайского, Стерлитамакского районов и г. Стерлитамак. | на период паводка | председатель районной паводковой комиссии |
| 24. | Назначить в каждом населенном пункте, подвергающимся весеннему паводку, ответственных лиц. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет |

Глава сельского поселения                                        И.А.Кужин.