| БАШ(ОРТОСТАН ЕСПУБЛИКАҺЫ FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҠАУАРҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИ(ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 453062, Fафури районы, Ҡауарҙы ауылы, Зәки Вәлиди урамы, 34 Тел. 2-55-65 |  | 453062, Гафурийский район, с. Коварды, ул. Заки-Валиди 34 Тел. 2-55-65 |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

от 01.03.2019г.

О подготовке к пропуску весеннего поводка 2019 года

В соответствии с Федеральным законом « О защите  населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера( ст. 11, п. 2), в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов экономии, мостов, гидротехнических, хозяйственных и других сооружений и строений к пропуску весеннего паводка 2018 года, для обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного затопления населения, материальных и других ценностей , организованного проведения мероприятий по пропуску весеннего паводка администрации сельского поселения Ковардинский  сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать  противопаводковую  комиссию сельского поселения Ковардинский сельсовет  муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

1.Зулькарнаев Ильдус Вакильевич – председатель комиссии

2.Юлдашбаев Вакиль Калимуллович – член комиссии

3. Сулейманов Марат Талгатович – член комиссии

4.Кужин Гаян Галимьянович – член комиссии

5. Идрисов Фаррах Фаритович – член комиссии

6.Хабибуллин Фанзиль Асхатович – член комиссии

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2019 года и закрепление депутатов противопаводковой комиссии.

- В паводкоопасный  период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и обо всех происшествиях докладывать в районную паводковую комиссию.

- Принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон возможного затопления населения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               Р.Р. Абельгузин

Приложение №2

к постановлению главы

администрации сельского поселения

от «01»  марта   2019 г. № 19

# ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сформировать противопаводковые комиссии в сельских поселениях, организациях района. | до 30.04.2019 года. | глава сельского поселения Р.Р.Абельгузин |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка. | до 30.04.2019 года. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены). Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту. | до 30.04.2019 года. | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций (по согласованию) |
| 4. | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка. В школах провести инструктаж и ознакомить учащихся с правилами поведения и действием в период паводки | до 30.04.2019 года. | АСП Ковардинский сельсовет паводковая комиссия |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличие плав.средства. | до 01.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет (паводковая комиссия) |
| 6. | Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. | до 1.05.2019 г. |  |
| 7. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора. | до 1.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 8. | Создать необходимые запасы бутового камня, щебня, песка. | до 1.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 9. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | до 1.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет паводковая комиссия |
| 10. | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов. | до 1.05.2019 г. | начальник Гафурийского ДРСУ |
| 11. | Организовать проверку состояния скотомогильников | до 1.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 12. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Провести комплекс мероприятий по их защите и дезинфекции. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет |
| 13. | Завезти в населенные пункты запасы товаров первой необходимости и медикаментов, сообщение с которыми может быть прервано паводком. | до 1.05.2019 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 14. | Заключить договора на проведение взрывных работ в местах образования заторов. | при мере необходимости | председатель районной паводковой комиссии. |
| 15. | Назначить в каждом населенном пункте, подвергающимся весеннему паводку, ответственных лиц. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет |

Глава сельского поселения                                                          Р.Р. Абельгузин