|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ****ҠАУАРҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ****АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ****ХАКИМИТЕ** |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВАРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН** |
| 453062, Fафури районы, Ҡауарҙы ауылы, Зәки Вәлиди урамы, 34Тел. 2-55-65 | 453062, Гафурийский район,с. Коварды, ул. Заки-Валиди 34Тел. 2-55-65 |

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9**

от 20.03.2022год

 **О подготовке к пропуску весеннего паводка 2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки мостов, гидротехнических, хозяйственных и других сооружений и строений к пропуску весеннего паводка 2021 года, для обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного затопления населения, материальных и других ценностей, организованного проведения мероприятий по пропуску весеннего паводка администрации сельского поселения Ковардинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать противопаводковую комиссию сельского поселения Ковардинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

1. Абдрахманов Рафис Галинурович - председатель комиссии

2. Зулькарнаев Ильдус Вакильевич – член комиссии

3.Юлдашбаев Вакиль Калимуллович – член комиссии

4. Сулейманов Марат Талгатович – член комиссии

5.Исхаков Рифат Ракитович – член комиссии

6. Идрисова Ильнура Гаязовна – член комиссии

7.Хабибуллин Фанзиль Асхатович – член комиссии

8. Сафаргулов Фанзиль Сабирьянович – член комиссии

9. Зулькарнаева Фагима Ражаповна – член комиссии

10. Гафарова Эльвера Тимерьяновна – член комиссии

11. Гафаров Раис Мухаметович – член комиссии

12. Каскинов Рафаэль Муратшович - член комиссии

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2022 году.
2. В паводкоопасный период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и обо всех происшествиях докладывать в районную паводковую комиссию.
3. Принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон возможного затопления населения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Р.Г. Абдрахманов

Приложение №1

к постановлению главы

администрации сельского поселения

от «20» марта 2022 года №9

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении. | до 30.03.2022 года. | глава сельского поселенияР.Г. Абдрахманов |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка. | до 30.03.2022года |  АСП Ковардинскийсельсовет |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены). Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту. | до 30.03.2022 года. | АСП Ковардинский сельсовет руководители организаций(по согласованию) |
| 4. | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка.В школах провести инструктаж и ознакомитьучащихся с правилами поведения и действиемв период паводки | до 30.03.2022 года. | АСП Ковардинский сельсовет (комиссия) |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличие плав.средства. | до 01.04.2022г. | АСП Ковардинский сельсовет(комиссия) |
| 6. | Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. | до 01.04.2022г. | АСП Ковардинский сельсовет(комиссия) |
| 7. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора. | до 01.04.2022 г. |  АСП Ковардинский сельсовет |
| 8. | Создать необходимые запасы бутового камня, щебня, песка. | до 01.04.2022 г. |  АСП Ковардинскийсельсовет |
| 9. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | до 01.04.2022 г. | АСП Ковардинский сельсовет паводковая комиссия |
| 10. | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов. | до 01.04.2022 г. | начальник Гафурийского ДРСУ |
| 11. | Организовать проверку состояния скотомогильников | до 01.04.2022 г. | АСП Ковардинский сельсовет |
| 12. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Провести комплекс мероприятий по их защите и дезинфекции. | на период паводка | АСП Ковардинский сельсовет  |
| 13. | Завезти в населенные пункты запасы товаров первой необходимости и медикаментов, сообщение с которыми может быть прервано паводком. | до 01.04.2022 г. | АСП Ковардинскийсельсовет |
| 14. | Заключить договора на проведение взрывных работ в местах образования заторов. | при мере необходимости | председатель районной паводковой комиссии. |
| 15. | В каждом населенном пункте, подвергающимся весеннему паводку, назначить ответственных лиц. | на период паводка | АСП Ковардинскийсельсовет |

Глава сельского поселения Р.Г. Абдрахманов